МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ

14.11.2014											№ 71

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области

# В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 16.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановления Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

постановляю:

- Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области на 2015 год (приложение).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального подписания.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Гусевские вести» и разместить на официальном сайте администрации Гусь-Хрустального района.

И.о. главы района							А.Н. Соколов

Приложение

к постановлению главы района

от 14.11.2014 № 71

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования

Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области на период 2015 г.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений многоквартирного дома | Плановый год проведения капремонта | Вид услуг (работ) по капремонту | Сведения о дате проведения последнего капремонта | Источники финансирования капремонта | Планируемый объем работ | Стоимость услуг и (или) работ по капремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО п.Анопино |
|  | д.Вашутино ул.Микрорайон д.2 | 699,2 | 2015 | ремонт кровли | нет | Фонд капитального ремонта | 435,0 м.кв. | 350000 |
|  | д.Вашутино ул.Школьная д.3 | 1054,96 | 2015 | ремонт кровли | нет | Фонд капитального ремонта | 720 м.кв. | 635000 |
| МО п.Великодворский |
|  | ул.Пролетарская д.24 | 821 | 2015 | ремонт фасада (лоджии) | нет | Фонд капитального ремонта | 550 м.кв. | 600000 |
| МО п.Золотково |
|  | ул.Ломоносова д.9 | 720,7 | 2015 | ремонт кровли | нет | Фонд капитального ремонта | 560 м.кв. | 585200 |
|  | ул.Ломоносова д.17 | 847,6 | 2015 | ремонт кровли | нет | Фонд капитального ремонта | 650 м.кв. | 59000 |
| МО п.Иванищи |
|  | ул.Южная д.7а | 926,6 | 2015 | ремонт кровли | нет | Фонд капитального ремонта | 749 м.кв. | 650000 |
| МО п.Мезиновский |
|  | ул.Строительная д.46 | 909,8 | 2015 | ремонт крыши | 1973 | Фонд капитального ремонта | 773,3 м.кв. | 550000 |
| МО п.Уршельский |
|  | ул.Свердлова д.8 | 291,4 | 2015 | ремонт кровли | нет | Фонд капитального ремонта | 274 м.кв. | 400000 |
|  | ул.Свердлова д.10 | 306,2 | 2015 | ремонт кровли | нет | Фонд капитального ремонта | 274 м.кв. | 350000 |
|  | Итого | 6846,66 |  |  |  |  | 5236,9 | 4710200 |