МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ

25.06.2013											№ 1068

О внесении изменений в постановление главы района от 25.05.2012 № 782 (ред. от 23.04.2013) «Об утверждении муниципальной целевой Программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) на период до 2014 года»

В соответствии с постановлением главы района от 01.03.2012 № 286 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации муниципальных целевых программ, а также изменений (корректировки), досрочного прекращения программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации на территории Гусь-Хрустального района» и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

постановляю:

1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению главы района от 25.05.2012 № 782 (ред. от 27.12.2012) «Об утверждении муниципальной целевой программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) на период до 2014 года», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести» и разместить на официальном сайте администрации района.

Глава района								А.В. Кабенкин

Приложение

к постановлению главы района

от 25.06.2013 № 1068

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Оценка эффективности реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |
| 1.1 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) до 2016 года | Финансовое управление | III квартал 2012 года, III квартал 2013 года | Повышение эффективности распределения бюджетных средств |
| 1.2 | Организация работы по подготовке проекта бюджета Гусь-Хрустального района и прогноза социально-экономического развития района на 2013-2015 годы | Финансовое управление; Отдел экономики управления РПСхП | в сроки, установленные бюджетным законодательством | Повышение эффективности распределения бюджетных средств |
| 1.3 | Проведение заседаний координационного совета по обеспечению собираемости доходов и сокращению задолженности по налоговым, неналоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации | Финансовое управление | ежеквартально | Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района |
| 1.4 | Уточнение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств, увязка его с перечнем муниципальных услуг, муниципальными заданиями на их оказание и их результатами, а также с единым реестром контрактов | Финансовое управление | IV квартал 2012 года | Повышение эффективности использования бюджетных средств |
| Совершенствование процедур формирования и исполнения бюджета муниципального района |
| 2.1 | Определение порядка принятия решений по введению новых расходных обязательств | Органы и структурные подразделения администрации района | 2013 год | Недопущение наращивания расходов, не имеющих четких результативных критериев |
| 2.2 | Проведение мониторинга качества управления финансами главных распорядителей средств бюджета муниципального района | Финансовое управление | Ежегодно до 01 мая и до 01 декабря | Повышение эффективности использования бюджетных средств и качества управления средствами бюджета муниципального района |
| 2.3 | Совершенствование методик проведения бальной оценки мониторинга качества управления финансами главных распорядителей средств бюджета муниципального района | Финансовое управление | III квартал 2012 года | Повышение эффективности использования бюджетных средств |
| 2.4 | Мониторинг наличия кредиторской задолженности | Финансовое управление | ежемесячно | Повышение эффективности использования бюджетных средств и недопущение образования кредиторской задолженности |
| Повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) |
| 3.1 | Формирование и утверждение муниципальных заданий подведомственным учреждениям | Главные распорядители средств бюджета муниципального района | III квартал 2012 года | Повышение качества и доступности муниципальных услуг |
| 3.2 | Утверждение и доведение до бюджетных учреждений муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение в соответствии с постановлением главы района от 04.06.2013 №946 «О формировании, финансовом обеспечении, мониторинге и контроле за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Гусь-Хрустального района» | Главные распорядители средств бюджета муниципального района | Ежегодно до 15.09 текущего финансового года | Доведение доли муниципальных учреждений, имеющих утвержденные муниципальные задания на предоставление муниципальных услуг до 100 % |
| 3.3 | Проведение анализа и корректировка перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | Органы и структурные подразделения администрации района | III квартал 2012 года | Повышение качества и доступности муниципальных услуг |
| Развитие программно-целевого принципа формирования бюджета с последующим переходом к программной структуре расходов бюджета муниципального района |
| 4.1 | Разработка и реализация действующих муниципальных целевых программ в целях перехода на программно-целевой метод планирования бюджета муниципального района | Органы и структурные подразделения администрации района | 2012-2014 годы | Достижение целей, предусмотренных программами; налаживание четкой системы планирования районного бюджета на основе принципов программно-целевого бюджетирования; доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программных мероприятий, в общем объеме расходов районного бюджета до 100 % к 2015 году |
| 4.2 | Обеспечение ведения реестра и мониторинга реализации муниципальных целевых программ | Отдел экономики управления РПСхП | 2012 - 2013 годы | Повышение эффективности реализации долгосрочных целевых программ, достижение целей, предусмотренных программами |
| Совершенствование инструментов управления и повышения эффективности при муниципальных закупках |
| 5.1 | Использование открытых аукционов в электронной форме при размещении заказов на приобретение товаров (работ, услуг) | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2012-2014 годы | Создание условий для развития добросовестной конкуренции на товарных рынках путем предоставления информации о проводимых закупках и результатах торгов на едином официальном сайте Российской Федерации. Экономия бюджетных средств в 2012 год - 18727,65 тыс. рублей 2013 год - 4000,0 тыс. рублей 2014 год - 5000,0 тыс. рублей |
| 6. Повышение энергетической эффективности |
| 6.1 | Энергетическое обследование ( энергоаудит) с оформлением энергетического паспорта - 389,9 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 315,8 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 74,1 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 20,0 тыс. рублей |
| 6.2 | Приобретение котлов «ХОПЕР 100» для: |  |
|  | МКДОУ д/с № 16 п. Великодворский - 53,8 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 43,6 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 10,2 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 15 тыс. рублей |
|  | МКОУ Краснооктябрьская СОШ - 53,8 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 43,6 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 10,2 тыс. руб. |  |  | Экономия бюджетных средств в сумме 10 тыс. рублей |
|  | МКОУ Аксеновская ООШ - 53,9 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 43,7 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 10,2 тыс. руб. |  |  | Экономия бюджетных средств в сумме 10 тыс. рублей |
| 6.3 | Приобретение котла КВ-02 для МКДОУ д/с № 23 д. Семеновка - 285,0 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 230,8 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 54,2 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 45 тыс. рублей |
| 6.4 | Капитальный ремонт оборудования школьной котельной п. Тасин Бор, Гусь-Хрустального района - 428,8 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 347,3 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 81,5 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 50,0 тыс. рублей |
| 6.5 | Текущий ремонт здания школьной котельной и теплоизоляции прилегающей теплотрассы п.Тасин Бор, Гусь-Хрустального района, Владимирской области - 422,0 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 341,8 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 80,2 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 50,0 тыс. рублей |
| 6.6 | Текущий ремонт котла в котельной МКОУ Уляхинская ООШ -63,5 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 51,4 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 12,1 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 6,0 тыс. рублей |
| 6.7 | Капитальный ремонт крыши здания котельной МКОУ Уляхинская ООШ - 95,0 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 77,0 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 18,0 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 6,0 тыс. рублей |
| 6.8 | Капитальный ремонт котельной МКОУ Семеновская СОШ - 1494,8 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 1210,8 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 284,0 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 120,0 тыс. рублей |
| 6.9 | Приобретение оборудования и кабельной продукции для котельной МКОУ Семеновская СОШ - 99,0 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 80,19 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 18,81 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | III квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 45,0 тыс. рублей |
| 6.10 | Ремонт системы отопления МКОУ Аксеновская ООШ - 55,9 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 45,31 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 10,59 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 10,0 тыс. рублей |
| 6.11 | Капитальный ремонт (замена окон на ПВХ) в помещениях в МКОУ Красно-Эховская СОШ - 717,5 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 581,1 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 136,4 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | III квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 15,0 тыс. рублей |
| 6.12 | Капитальный ремонт кровли в МКДОУ д/с № 2 г. Курлово - 751,9 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 609,0 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 142,9 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | III квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 12,0 тыс. рублей |
| 6.13 | Текущий ремонт (замена оконных блоков) в МКДОУ д/с № 48 д. Аксеново - 118,0 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 95,5 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 22,5 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 12,0 тыс. рублей |
| 6.14 | Текущий ремонт (замена оконных блоков на ПВХ) в МКДОУ д/с № 42 п. Анопино - 187,8 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 152,1 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 35,7 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 12,0 тыс. рублей |
| 6.15 | Замена оконных и дверных блоков на ПВХ в МКДОУ д/с № 50 д. Уляхино - 328,6 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 266,2 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 62,4 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 18,0 тыс. рублей |
| 6.16 | Текущий ремонт здания пищеблока с заменой оконных блоков в МКДОУ д/с №6 ст. Вековка - 281,7 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 228,2 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 53,5 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 15,0 тыс. рублей |
| 6.17 | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в МКДОУ д/с № 8 п. Золотково - 1186,0 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 960,7 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 225,3 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 60,0 тыс. рублей |
| 6.18 | Текущий ремонт электроосвещения в классах МКОУ Мезиновская СОШ - 394,3 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 319,3 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 75,0 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | III-IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 30,0 тыс. рублей |
| 6.19 | Текущий ремонт котельной к отопительному сезону МКОУ Великодворская СОШ - 146,9 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 118,9 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 28,0 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 20,0 тыс. рублей |
| 6.20 | Капитальный ремонт ремонт котельной МКДОУ д/с № 23 д. Семеновка - 293,5 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 237,6 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 55,9 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 60,0 тыс. рублей |
| 6.21 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли МКДОУ д/с № 3 г. Курлово - 822,9 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 666,4 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 156,5 тыс. руб. | Управление образования | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 30,0 тыс. рублей |
| 6.22 | Установка прибора учета холодной воды и запорной арматуры в МКДОУ д/с № 6 ст. Вековка - 44,0 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 35,6 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 8,4 тыс. руб. | Управление образования | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 30,0 тыс. рублей |
| 6.23 | Приобретение водонагревателя накопительного напольного 200л. для МКДОУ д/с № 20 с. Григорьево - 31,9 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 25,9 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 6,0 тыс. руб. | Управление образования | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 10,0 тыс. рублей |
| 6.24 | Капитальный ремонт котельной МКДОУ д/с № 16 п. Великодворский - 91,6 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета - 74,2 тыс. руб.; бюджета муниципального района - 17,40 тыс. руб. | Управление образования | IV квартал 2012 года | Экономия бюджетных средств в сумме 10,0 тыс. рублей |
| 6.25 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения МК ДОУ детский сад № 22 д. Вашутино Гусь-Хрустальный район Владимирской области – 1190,9 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета – 952,7 тыс. руб.; бюджета муниципального района – 238,2 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | 3 квартал 2013 года | Экономия бюджетных средств в сумме 100,0 тыс. рублей |
| 6.26 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения МКОУ Вашутинская общеобразовательная школа д. Вашутино Гусь-Хрустальный район Владимирской области – 1325,1 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета – 1060,1 тыс. руб.; бюджета муниципального района – 265,0 тыс. руб. | Отдел жилищно - коммунального обслуживания | 3 квартал 2013 года | Экономия бюджетных средств в сумме 100,0 тыс. рублей |
| 6,27 | Капитальный ремонт силового оборудования электроосвещения в здании администрации Гусь-Хрустального района – 2196,9 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета – 1757,5 тыс. руб.; бюджета муниципального района – 439,4 тыс. руб. | МКУ «Служба единого заказчика» | 3 квартал 2013 года | Экономия бюджетных средств в сумме 20,0 тыс. рублей |
| 6.28 | Капитальный ремонт системы отопления МКОУ Нечаевская ООШ – 1145,0 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета – 916,0 тыс. руб.; бюджета муниципального района – 229,0 тыс. руб. | Управление образования | 3 квартал 2013 года | Экономия бюджетных средств в сумме 10,0 тыс. рублей |
| 6.29 | Текущий ремонт электропроводки с заменой светильников МКОУ Добрятинская СОШ – 181,0 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета – 144,8 тыс. руб.; бюджета муниципального района – 36,2 тыс. руб. | Управление образования | 3 квартал 2013 года | Экономия бюджетных средств в сумме 20,0 тыс. рублей |
| 6.30 | Текущий ремонт котельной МКДОУ детский сад № 23 д. Семеновка – 99,0 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета – 79,2 тыс. руб.; бюджета муниципального района – 19,8 тыс. руб. | Управление образования | 3 квартал 2013 года | Экономия бюджетных средств в сумме 10,0 тыс. рублей |
| 6.31 | Установка 2-го котла в котельной МКОУ Уляхинская ООШ – 200,0 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета – 160,0 тыс. руб.; бюджета муниципального района – 40,0 тыс. руб. | Управление образования | 3 квартал 2013 года | Экономия бюджетных средств в сумме 10,0 тыс. рублей |
| 6.32 | Замена оконных блоков на ПВХ в МКОУ Красноэховская СОШ – 1080 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета – 864,0 тыс. руб.; бюджета муниципального района – 216,0 тыс. руб. | Управление образования | 3 квартал 2013 года | Экономия бюджетных средств в сумме 30,0 тыс. рублей |
| 6.33 | Реконструкция кровли здания МБОУ Анопинская СОШ – 5072,1 тыс. рублей в т.ч. средства: областного бюджета – 4057,7 тыс. руб.; бюджета муниципального района – 1014,4 тыс. руб. | Управление образования | 3 квартал 2013 года | Экономия бюджетных средств в сумме 30,0 тыс. рублей |
| 7. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом |
| 7.1 | Увеличение поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района | Комитет по управлению муниципальным имуществом; Финансовое управление | 2012 год 2013 год 2014 год | Поступления в бюджет в сумме: 2012г.- 4969 тыс. рублей 2013г.- 3365тыс. рублей 2014г.- 3265 тыс. рублей |
| 7.2 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования, а также имущества, находящегося в муниципальной казне. | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2013 год | Оптимизация управления муниципальным имуществом района; Выявление вновь возведенных помещений, реконструированных строений, сооружений, не состоящих на учете в органах технической инвентаризации в целях налогового учета на земельных участках находящихся у застройщика на каком либо праве; Дополнительное поступление средств в бюджет муниципального района |
| Развитие системы внутреннего контроля |
| 8.1 | Осуществление внутреннего контроля, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального района согласно плану контрольных мероприятий | Органы и структурные подразделения администрации района | 2012-2014 годы | Усиление контроля за: - соблюдением бюджетного законодательства РФ; -достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям бюджетной отчетности; - результативностью и эффективностью использования бюджетных средств |
| Совершенствование системы межбюджетных отношений |
| 9.1 | Оказания методологической и консультационной помощи городскому и сельским поселениям Гусь-Хрустального района | Финансовое управление | 2012-2014 годы | Эффективность расходования средств бюджета муниципального района |
| Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения |
| 10.1 | Мониторинг разработки и принятия административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг | Органы и структурные подразделения администрации района | 2012 – 2014 годов | Повышение удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг; упрощение процедуры и сокращение сроков их оказания; внедрение единых стандартов обслуживания граждан; повышение качества административно-управленческих процессов |
| 11. Оптимизация численности муниципальных служащих |
| 11.1 | Проведение мониторинга соблюдения органами местного самоуправления нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления Гусь-Хрустального района, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, и на содержание органов местного самоуправления в соответствии | Финансовое управление | 2013-2014 годы | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления |