АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2015											№ 524

О мероприятиях по созданию в базовых общеобразовательных учреждениях Гусь-Хрустального района условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2015 году

Во исполнение постановления администрации Владимирской области от 24.04.2015 № 400 «О реализации мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов» и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

постановляет:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по созданию в базовых общеобразовательных учреждениях Гусь-Хрустального района условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2015 году (далее – План) (приложение 1).

1.2. Порядок расходования субсидии на проведение мероприятий по формированию на территории Владимирской области сети базовых общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (приложение 2);

2. Определить управление образования администрации района координатором по реализации Плана в пределах выделенных средств.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальной политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести» и разместить на официальном сайте администрации района.

Глава района								А.В. Кабенкин

# Приложение 1

к постановлению администрации района

от 07.05.2015 № 524

План мероприятий по созданию в базовых общеобразовательных учреждениях Гусь-Хрустального района условий для инклюзивного образования

детей-инвалидов в 2015 году

# 1. Общие положения

План мероприятий по созданию в базовых общеобразовательных учреждениях Гусь-Хрустального района условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2015 году разработан в целях создания условий для обеспечения равных возможностей в получении общего образования детям-инвалидам (далее – План).

Реализация Плана осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального района.

В течение 2014-2015 учебного года в 33 общеобразовательных учреждениях Гусь-Хрустального района ведется учет численности детей-инвалидов на территории района, с целью выявления потребностей в создании условий для получения ими образования. Осуществляет мониторинг обеспечения детей-инвалидов общеобразовательными услугами, а также зачисления детей-инвалидов в образовательные учреждения.

На территории района проживает 115 детей-инвалидов школьного возраста, в школах района обучается 50 детей-инвалидов из них 14 обучаются по основным общеобразовательным программам на дому (28 % от общего количества обучающихся детей-инвалидов). 4 ребенка-инвалида подключены к дистанционному обучению на дому которое происходит на базе МБОУ Анопинской СОШ. В соответствии с медицинским заключением также были переведены на индивидуальное обучение по основным общеобразовательным программам на дому 5детей с ограниченными возможностями здоровья.

На территории Гусь-Хрустального района МКОУ Добрятинская СОШ и МКОУ Курловская СОШ № 1 являются базовыми общеобразовательными учреждениями.

В МКОУ Добрятинская СОШ мероприятия по созданию условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов были проведены в 2014 году, в 2015 году будет завершена установка пандуса наружного.

В МКОУ Курловская СОШ № 1 в 2015 году будут созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов.

В 2015 году в бюджете муниципального района на реализацию Плана предусмотрены средства в общей сумме 1498,5 тыс. руб., в том числе:

- на создание в МКОУ Курловская СОШ № 1 условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа в объеме 1366,8 тыс. руб., из них – средства федерального бюджета 815,2 тыс. руб., областного бюджета 483,3 тыс. руб., средства бюджета муниципального района 68,3 тыс. руб.;

- на установку пандуса наружного в МКОУ Добрятинская СОШ в объеме 131,7 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального района.

2. Цели и задачи

Цель 1 - создание в общеобразовательных учреждениях Гусь-Хрустального района универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Цель 2 - обеспечение физической доступности общеобразовательных учреждений для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Главная задача управления образования администрации района – увеличение доли общеобразовательных учреждений Гусь-Хрустального района, обеспечивающих доступность обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, до 25% в 2020 году.

# 3. Основные мероприятия

# Основные мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности детей-инвалидов, посещающих общеобразовательные учреждения района включают следующие направления:

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование базы данных на детей-инвалидов, проживающих на территории района | Ежегодно |
| 2 | Сбор информации и контроль о реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях района | Ежеквартально |
| 3 | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей-инвалидов в образовательном учреждении. Создание межведомственной комиссии по обследованию общеобразовательного учреждения | Ежегодно |
| 4 | Оценка потребности ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей-инвалидов в общеобразовательном учреждении | Ежегодно |
| Территория входной группы (для доступа в зону оказания услуги) МКОУ Добрятинской СОШ |
| 1 | Установка пандуса наружного с центрального и запасного входов | III квартал 2015 года |
| Территория входной группы (для доступа в зону оказания услуги) МКОУ Курловская СОШ №1 |
| 1 | Установка пандуса наружного с запасного входа с реконструкцией входа в школу | III квартал 2015 года |
| 2 | Установка поручней с двух сторон при входе в школу | III квартал 2015 года |
| 4 | Установка нескользкого покрытия на крыльце и входной площадке | III квартал 2015 года |
| 5 | Замена лестничного марша при входе в школу | III квартал 2015 года |
| 6 | Оборудование разворотных площадок | III квартал 2015 года |
| 7 | Оборудование входной площадки осветительными приборами | III квартал 2015 года |

# 4. Ожидаемые конечные результаты реализации Плана и оценка

# достижения показателей

В результате реализации мероприятий по созданию в базовых общеобразовательных учреждениях Гусь-Хрустального района условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2015 году предполагается достичь следующих показателей:

| № п/п | Наименование показателя | Значения показателя, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Гусь-Хрустального района | 6,1 |

# Приложение 2

к постановлению администрации района

от 07.05.2015 № 524

Порядок расходования субсидии на проведение мероприятий по формированию на территории Владимирской области сети базовых общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

1. Настоящий Порядок определяет механизм финансового обеспечения расходов на проведение мероприятий по формированию на территории Гусь-Хрустального района сети базовых общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

2. Субсидия предоставляется в 2015 году бюджету муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области (далее – муниципальный район) на условиях софинансирования в соответствии с заключенным с департаментом образования администрации Владимирской области (далее – департамент) соглашением о предоставлении субсидии (далее – соглашение) на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образовании, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития (далее – субсидия), в целях:

- создания в обычных общеобразовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов;

- оснащения общеобразовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях обеспечения физической доступности общеобразовательных учреждений) для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих достижение и исполнение поставленных целей:

- постановление главы района от 15.11.2013 № 1850 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2014-2016 годы»,

- решение Совета народных депутатов района от 25.12.2014 № 426 «О бюджете муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»;

- настоящее постановление.

3. Условиями предоставления субсидии являются:

3.1. Наличие Плана, а также внесение в него изменений в части уточнения мероприятий Плана при изменении объемов финансирования и (или) показателей результативности предоставления субсидии (далее – показатель результативности);

3.2. Наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район), на софинансирование которого предоставляется субсидия;

3.3. Наличие экономического и социального обоснования принятых Советом народных депутатов района налоговых льгот и преференций.

4. Объем средств областного бюджета, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета, на исполнение расходного обязательства муниципального района составляет 95 процентов расходного обязательства муниципального района.

5. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаментом на указанные цели.

6. Учет операций по использованию средств субсидии осуществляется на лицевых счетах получателей средств, открытых в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области.

7. Перечисление субсидий бюджету муниципального района осуществляется департаментом на основании заявки о перечислении субсидии по форме и в срок, которые установлены департаментом и в соответствии с графиком, прилагаемым к соглашению.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

В случае несоблюдения графика, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, средства субсидии перераспределяются департаментом (при наличии потребности) между другими муниципальными образованиями Владимирской области, имеющими право на получение субсидии.

При этом срок использования субсидии в размере не менее 30 процентов годового размера субсидии, может быть продлен департаментом на основании обращения администрации района, представленного с обоснованиями причин несоблюдения графика, предусмотренного соглашением.

8. Оценка эффективности расходов бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется исходя из степени достижения установленного соглашением, значения показателя результативности – доли общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Гусь-Хрустального района.

9. Управление образования администрации района представляет в департамент отчет о произведенных расходах на проведение мероприятий по формированию в Гусь-Хрустальном районе сети базовых общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и отчет о достижении значения показателя результативности – по форме и в сроки, утвержденные департаментом.

10. В случае осуществления расходов на проведение мероприятий по формированию в Гусь-Хрустальном районе сети базовых общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, не по целевому назначению указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в установленном порядке.

11. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидий подлежит возврату в доход областного бюджета в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством. В случае, если неиспользованный остаток субсидий не зачислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в установленном порядке.

12. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, условий предоставления субсидии и достоверность предоставляемой информации возлагается на управление образование администрации района.