АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2015											№ 868

О внесении изменений в постановление администрации района от 07.05.2015 № 524 «О мероприятиях по созданию в базовых общеобразовательных учреждениях Гусь-Хрустального района условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2015 году»

В целях эффективного и целевого использования бюджетных средств и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

постановляет:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации района от 07.05.2015 № 524 «О мероприятиях по созданию в базовых общеобразовательных учреждениях Гусь-Хрустального района условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2015 году», изложив раздел 3 в следующей редакции:

«3. Основные мероприятия

# Основные мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности детей-инвалидов, посещающих общеобразовательные учреждения района включают следующие направления:

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование базы данных на детей-инвалидов, проживающих на территории района | Ежегодно |
| 2 | Сбор информации и контроль о реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях района | Ежеквартально |
| 3 | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей-инвалидов в образовательных учреждениях. Создание межведомственной комиссии по обследованию образовательных учреждений | Ежегодно |
| 4 | Оценка потребности ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей-инвалидов в образовательных учреждениях района. | Ежегодно |
| МКОУ Добрятинская СОШ |
| 1 | Установка пандуса наружного с центрального и запасного входов | III квартал 2015 года |
| МКОУ Курловская СОШ №1 |
| 1 | Капитальный ремонт площадок и лестничного марша запасного выхода, дверных блоков, устройство пандуса и козырька, наружного освещения и благоустройство территории с целью создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |
| 1.1. | Подготовка территории для доступа в общеобразовательное учреждение | III квартал 2015 года |
| 1.2 | Ремонт площадок и лестничного марша запасного выхода | III квартал 2015 года |
| 1.3 | Замена дверных блоков запасного выхода | III квартал 2015 года |
| 1.4 | Устройство пандуса и козырька | III квартал 2015 года |
| 1.5 | Оборудование входной площадки осветительными приборами | III квартал 2015 года |
| 1.6 | Устройство тротуара | III квартал 2015 года |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести» и разместить его на официальном сайте администрации района.

Глава района								А.В. Кабенкин