Российская Федерация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| __________________ |  | № _________ |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной целевой Программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Гусь-Хрустальном районе на 2011-2015 годы» |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на основании Устава Гусь-Хрустального района

постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Гусь-Хрустальном районе на 2011-2015 годы» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести».

Глава района								А.В. Кабенкин

Приложение

к постановлению главы района

от _____________ № _________

Муниципальная целевая программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Гусь-Хрустальном районе на 2011-2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной целевой Программы: «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в Гусь-Хрустальном районе на 2011-2015 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки:

- Закон Российской Федерации от 14.01. 1993 №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

- Закон Российской Федерации от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

Заказчик Программы – администрация Гусь-Хрустальный района

Основные разработчики Программы:

- Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район;

- органы местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района (по согласованию).

Основные цели и задачи Программы.

Цель:

- приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков, расположенных на территории Гусь-Хрустального района.

Задачи:

- проведение косметического и капитального ремонта воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков, расположенных на территории района;

- благоустройство территорий воинских захоронений, братских могил и памятных знаков.

Сроки и этапы реализации Программы: 2011-2015 годы.

1 этап - 2011-2012г.

2 этап - 2013 -2015г.

Перечень основных мероприятий:

- восстановление и благоустройство воинских захоронений, установка новых памятников, памятных знаков и плит с именами погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.;

- объединение усилий органов местного самоуправления района, общественных ветеранских и военно-патриотических организаций по вопросам  увековечения памяти погибших за Отечество;

- привлечение общественности, предприятий, организаций, учебных заведений, воинских формирований, представителей поисковых, ветеранских организаций, граждан района к решению вопросов по восстановлению воинских захоронений.

Исполнители основных мероприятий Программы:

- органы местного самоуправления (поселений) района, поисковые, ветеранские и общественные организации, учебные заведения, предприятия района.

Объемы и источники финансирования Программы: финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований (поселений) района. Сумма прогнозируемых расходов на финансирование Программы составит:

2011 -  1.030.0 тыс.руб.;

2012 –  3.920.0 тыс.руб.;

2013 – нет

2014 – 50.0 тыс.руб.;

2015 –  нет

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- комплексное решение проблем, связанных с благоустройством братских могил, воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории района;

- совершенствование работы по увековечению памяти граждан, погибших  при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и вовремя других вооруженных конфликтов;

- активизация работы по патриотическому воспитанию детей и молодёжи района.

Система координации исполнения программных мероприятий:

- обеспечивается отделом по культуре, физкультуре и спорту, молодёжной и социальной политике, осуществляющей координацию сроков и качества выполнения программных мероприятий.

Содержание проблемы и обоснование её решения.

В годы Великой Отечественной войны из г. Гусь-Хрустальный, п. Гусевский и Курловского района на фронт ушло 30371 человек, 14311 из них погибло. Их имена увековечены в мемориальных объектах г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района. В настоящее время на территории Гусь-Хрустального района находится 2 военно-мемориальных объекта (Братская могила в г.Курлово и п.Золотково), в которых захоронено 27 солдат и офицеров, 15 -  одиночных захоронений (приложение 1,2), более 70% объектов требуют капитального и текущего ремонта.

Компенсация  расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробий умершим (погибшим) после 12 июня 1990 года ветеранам Великой Отечественной войны осуществляется за счет средств Министерства обороны Российской Федерации. Остальные мемориальные сооружения: надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы находятся в ненадлежащем состоянии. Сооружения, выполненные из гипса, цемента, бетона обветшали. Кроме того практика шефской помощи предприятий, коллективных хозяйств частично прекращена в связи с ликвидацией субъектов или их недостаточным финансированием. Расходы на восстановление, косметический и капитальный ремонт, замену плит с указанными на них фамилиями погибших требуют значительных затрат. Из-за значительного количества военно-мемориальных объектов органы местного самоуправления имеют ограниченные возможности по изысканию денежных средств на их содержание и обеспечение сохранности.

В рамках этой целевой программы, планируется обеспечить паспортизацию всех воинских захоронений на территории района, провести их ремонт и реставрацию. Реализация мероприятий Программы потребует консолидации в работе органов местного самоуправления, федеральных и областных органов исполнительной власти и общественных организаций.

Основные программные мероприятия

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятий | Срок реализации | Исполнители* | Объем финансирования тыс.руб. | в том числе по бюджетам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет тыс.руб. | Бюджет муниципальных образований (поселений) района тыс.руб. | Внебюджетные источники тыс. руб. |
| 1. | МО г.Курлово (г.п.) - Братская могила - памятник «Воину Освободителю» - Аллея Героев | капитальный ремонт, благоустройство территории капитальный ремонт обустройство территории | 2011 2012 2012 | Администрация МО г.Курлово | 200.0 320.0 240.0 | 190.0 304.0 228.0 | 10.0 16.0 12.0 | - |
| 2. | МО п.Анопино (с. п.) -2 одиночных захоронения; - памятники в п.Анопино, в д.Вашутино, в д.Никулино, ст. Комиссаровка | ремонт надгробия реставрация | 2011 2011 | Администрации МО (поселения) | 20.0 100.0 | 19.0 95.0 | 1.0 5.0 | - |
| 3. | МО п.Добрятино (с. п.) - 3 одиночных захоронения; - памятник в д.Ильино - обелиск в п.Добрятино | ремонт и обустройство надгробий установка капитальный ремонт | 2011 2011 2012 | -/- | 30.0 100.0 800.0 | 28.5 95.0 760.0 | 1.5 5.0 40.0 | - |
| 4. | МО п.Золотково (с. п.) - Братская могила; - 3 одиночных захоронения; - обелиск в п.Золотково; - обелиск на р-зд Золотковский - обелиск в д.Черсево | капитальный ремонт. благоустройство территории; ремонтные работы, обустройство территории реставрация -/- -/- | 2011 2011 2012 2012 2012 | -/- | 300.0 30.0 100.0 50.0 50.0 | 285.0 28.5 95.0 47.5 47.5 | 15.0 1.5 5.0 2.5 2.5 | - |
| 5. | МО п.Иванищи (с. п.) - 2 одиночных захоронения - памятник в п.Иванищи | ремонтные работы, обустройство территории капитальный ремонт, обустройство территории | 2011 2012 | -/- | 20.0 200.0 | 19.0 190.0 | 1.0 10.0 | - |
| 6. | МО п.Уршельский (с. п.) - 3 одиночных захоронения; - памятник и аллея в п.Уршельский | ремонтные работы, обустройство территории капитальный ремонт и благоустройство территории | 2011 2012 | -/- | 30.0 500.0 | 28.5 475.0 | 1.5 25.0 | - |
| 7. | МО Демидовское (с. п.) - 2 одиночных захоронения; - памятник в д.Демидово; - памятник в д.Перово | ремонтные работы, обустройство территории реставрация -/- | 2011 2011 2011 | -/- | 20.0 50.0 50.0 | 19.0 47.5 47.5 | 1.0 2.5 2.5 | - |
| 8. | МО Купреевское (с. п.) - памятник в с.Колпь; - памятник в с.Тащилово | капитальный ремонт -/- | 2012 2012 |  | 100.0 100.0 | 95.0 95.0 | 5.0 5.0 |  |
| 9. | МО Григорьевское (с. п.) - памятник в с.Григорьево | капитальный ремонт | 2011 | -/- | 80.0 | 76.0 | 4.0 |  |
| 10 | Краснооктябрьское (с. п.) - обелиск в п.Красный Октябрь; - обелиск в д.Аксеново | капитальный ремонт капитальный ремонт | 2012 2012 | -/- | 80.0 80.0 | 76.0 76.0 | 4.0 4.0 |  |
| 11 | МО п.Великодворский (с.п.) - памятник в п.Великодворский | капитальный ремонт | 2012 | -/- | 1 000.0 | 950.0 | 50.0 |  |
| 12 | МО п. Красное Эхо (с.п.) - памятник в п.Красное Эхо | капитальный ремонт | 2012 | -/- | 300.0 | 285.0 | 15.0 |  |
| 13 | МО п.Мезиновский (с.п.) - Могила Дважды Героя Социалистического труда А.В.Горшкова | реставрация | 2014 | -/- | 50.0 | 47.5 | 2.5 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 5 000.0 | 4750.0 | 250.0 |  |

*Организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению программных мероприятий по согласованию

П Е Р Е Ч Е Н Ь

военно-мемориальных объектов и индивидуальных захоронений на территориях муниципальных образований Гусь-Хрустального района

| № п/п | Статус и место захоронения | Кол-во могил/ захороненных человек | Описание захоронения | Краткое описание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Курлово Братская могила | 1/4 | Памятник на городском кладбище 6м х 6м | Капитальный ремонт, благоустройство территории |
| 2. | д.Вашутино одиночное захоронение д. Вашутино одиночное захоронение | 1/1 1/1 | Памятник на деревенском кладбище 2.5м х 2.5м х 1.6м Памятник на деревенском кладбище в южной части 1000 х 500 х 80 | Ремонтные работы, обустройство надгробий -/- |
| 3. | п.Добрятино одиночное захоронение п.Добрятино одиночное захоронение п.Добрятино одиночное захоронение | 1/1 1/1 1/1 | Памятник на поселковом кладбище 80 х 400 х 80 Памятник на поселковом кладбище в центральной части 800 х 400 х 80 Памятник на поселковом кладбище в южной части 80 х 400 х 80 | Ремонтные работы, обустройство территории -/- -/- |
| 4. | п.Золотково Братская могила п. Золотково одиночное захоронение п. Золотково одиночное захоронение с.Крюково одиночное захоронение | 1/23 1/1 1/1 1/1 | У Дома культуры 1.3м х 4.2м Памятник на поселковом кладбище 2.0м х 2.0м х 1.5м Памятник на поселковом кладбище в центральной части 800 х 400 х 80 Памятник на сельском кладбище в центральной части 1.5м х 1.8м | Капитальный ремонт, благоустройство территории Ремонтные работы, обустройство надгробий -/- -/- |
| 5. | п.Иванищи одиночное захоронение д.Николополье одиночное захоронение | 1/1 1/1 | Памятник на сельском кладбище в центральной части 1200 х 500 х 100 Памятник на поселковом кладбище 2.5 х 2.5 х 1.6 | Ремонтные работы, обустройство территории -/- |
| 6. | п.Уршельский одиночное захоронение д.Аббакумово одиночное захоронение с.Эрлекс одиночное захоронение | 1/1 1/1 1/1 | Памятник на поселковом кладбище 3.0 х 3.0 х 1.5 Памятник на сельском кладбище в центральной части 1м х 2м Памятник на сельском кладбище 2.5м х 2.5м х 1.6м | Ремонтные работы, обустройство надгробий -/- -/- |
| 7. | с. Палищи одиночное захоронение д.Мокрое одиночное захоронение | 1/1 1/1 | Памятник на сельском кладбище в центральной части 1.8м х 0.7м Памятник на поселковом кладбище в центральной части 1100 х 500 х 100 | Ремонтные работы, обустройство территории -/- |